Academic Advisor

Iteration Plan

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 24/05/2017 |
| Alterar plano do projeto | 30/05/2017 |
| Definir arquitetura de backup e restauração | 08/06/2017 |
| UC15 Fazer Backup dos dados | 15/06/2017 |
| UC16 Fazer restauração dos dados a partir de um backup | 15/06/2017 |
| UC04 Definir Horário | 03/07/2017 |
| UC07 Procurar veteranos disponíveis em certo curso | 03/07/2017 |
| Apresentar protótipo | 06/07/2017 |
| Iteration stop | 06/07/2017 |

# 2. High-level objectives

* Definir arquitetura de backup e restauração
* Implementar backup e restauração
* Implementar arquitetura userWeb

# 3. Work Item assignments

Please see the Work Items List for Work Items to be addressed in this iteration.

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| UC16 não pôde ser totalmente implementado a tempo. | Pending | Protótipo será apresentado sem o caso de uso. Logo após apresentação do protótipo, equipe irá decidir quando o caso de uso será implementado |
|  |  |  |

# 5. Evaluation criteria

* Todos os casos de uso mencionados serem implementados no final da iteração

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | I3 |
| Assessment date | 04/07/2017 |
| Participants | Douglas, Marlon, Marcos, Vinicius e André |
| Project status | Done |

## Assessment against objectives

* Objetivo “Implementar backup e restauração” não pôde ser totalmente concluído

## Work Items: Planned compared to actually completed

* Caso de uso UC16 não pôde ser totalmente implementado.

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

* Não foi possível atender 100% a critéria de avaliação.

## Other concerns and deviations

* Devido à falha ao seguir plano de iteração, o plano do projeto terá de ser alterado para que o caso de uso UC16 possa ser implementado no futuro.