Academic Advisor

Iteration Plan

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 21/03/2017 |
| Documento de Visão | 23/03/2017 |
| Plano de Iteração (Versão inicial) | 23/03/2017 |
| Lista de items de trabalho (Versão inicial) | 23/03/2017 |
| Termo de abertura do projeto (Versão inicial) | 23/03/2017 |
| Plano do Projeto (Versão inicial) | 23/03/2017 |
| Documentação de requisitos funcionais | 28/03/2017 |
| Modelagem de casos de uso | 30/03/2017 |
| Detalhamento dos casos de uso | 04/04/2017 |
| Documentação dos riscos do projeto (Versão inicial) | 04/04/2017 |
| Plano de Iteração (Versão final) | 10/04/2017 |
| Documentação dos casos de teste | 10/04/2017 |
| Termo de abertura do projeto (Versão final) | 11/04/2017 |
| Plano do Projeto (Versão final) | 11/04/2017 |
| Documentação da arquitetura do sistema | 11/04/2017 |
| Documentação dos riscos do projeto | 11/04/2017 |
| Sumário executivo | 11/04/2017 |
| Iteration stop | 11/04/2017 |

# 2. High-level objectives

* Definir escopo do projeto
* Obter e documentar requisitos funcionais.
* Modelar casos de uso.
* Documentar arquitetura do Sistema
* Apresentar sumário executivo

# 3. Work Item assignments

Please see the Work Items List for Work Items to be addressed in this iteration.

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| Plano do Projeto | In Progress | O Plano do Projeto não foi concluído dentro da iteração |
| Plano de Iteração | In Progress | O Plano de Iteração ficou incompleto, para que o mesmo pudesse ser entregue no prazo |

# Evaluation criteria

* Todos os documentos da fase de iniciação serem entregue no final da iteração
* A documentação receber aprovação de todas as partes interessadas

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | I1 |
| Assessment date | 11/04/2017 |
| Participants | Douglas, Marlon, Marcos, Vinicius e André |
| Project status | OK\* |

## Assessment against objectives

Nem todos os objetivos puderam ser cumpridos.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Plano de Iteração foi entregue incompleto. Plano de Projeto será entregue com atraso.

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

Plano do Projeto não foi entregue no prazo. Além disso, o representante do cliente ressalvou diversos pontos importantes do sumário executivo, entre os quais a definição do escopo do projeto, cronograma do projeto e orçamento previsto para o projeto.

## Other concerns and deviations

Devido a ressalvas do cliente, alguns artefatos do projeto deverão sofrer alterações.